      施工设备退场报验单
        （承包[2013]设备退 002 号）
合同名称：重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段        合同编号：
	致：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
我方于  2013年  12 月  1~5  日退场的施工设备如下表。以下设备原用于下述部位：
1.基础开挖及处理


	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	退场日期
	计划
	完好状况
	拟用工程项目
	设备权属
	生产能力
	备注

	1
	挖掘机
	小松240
	1台
	2013-12-1
	
	完好
	本项目
	租用
	
	

	2
	强夯机
	YTQH450
	1台
	2013-12-5
	
	完好
	本项目
	租用
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	由于九岭镇道路施工我司无法进行砂岩块石料抛石回填施工，为减少窝工现将上述设备退场。
承包人：重庆市万州水电建筑工程有限公司
项目经理：

                      日期：  2013年 12 月 5 日

	（审核意见） 
                          监理机构：黄河工程咨询监理有限责任公司合川城区涪江

                                     上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段监理部
  总监理工程师/监理工程师：

         日期：     年    月    日


说明：本表一式 4 份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人2份、监理机构、发包人各1份。
